## Slide 1: Actividades semana 6 Equipo 4Systems
1 al 5 de Mayo

## Slide 2: Actividad de rol planeación.
En la semana 6 se planeo la exposición hacia el gerente de proyecto para explicarle sobres los errores que q se obtuvo en las pruebas realizada la cual la exposición se expuso con éxito y los puntos que se quedaron a ver fue corregir esos errores q se dieron a conocer.

## Slide 3: Actividad de desarrollo
En la semana 6 que fue del 1 de mayo al 5 de mayo se hicieron las pruebas de software la cual realice la de aceptación con la herramienta Selenium la cual no se obtuvo ningún error en el modulo de productos y ventas al momento de agregar productos o estados de venta

## Slide 4: Actividad de rol Rol: gerente de soporte En la semana (1/05/2017 a 5/05/2017), como gerente de soporte.
Se realizaron las pruebas de integración con el software Jenkins
La configuración una pc como servidor para realizar las pruebas de integración ,seguridad, aceptación y de performance.
Se expuso al gerente de la empresa los resultados de la prueba de integración.

## Slide 5: Actividad de desarrollo, en la semana (1/05/2017 a 5/05/2017).
Se desarrollo una pagina de inicio para el proyecto con la cual se conectaba al los distintos módulos(ventas y productos).
Insertar botones que redirecciones a la pagina de inicio.

## Slide 6: Actividades de rol
En la semana(1/05/2017 a 5/05/2017) se tenia un tiempo estimado de 4 horas cual solo se utilizo 1:20 minutos que consistió en la realización de el diseño de la vista de desarrollo y una exposición de la herramienta de seguridad.

## Slide 7: Actividad de desarrollo
Se realizo la prueba de seguridad al proyecto mercería en la pagina inicial realizada con HTML que contienen los módulos de ventas y productos.

## Slide 8: Actividad de rol
Semana 6. Desarrolle un reporte con los resultados obtenidos de las pruebas para así exponerlo al gerente de la empresa, evaluó nuestros resultados y aun faltan mejoras al sistema en el área de carga, seguridad y aceptación.

## Slide 9: Actividad de desarrollo
Semana del 1 al 5 de mayo. Configure la herramienta Jmeter para hacer pruebas de estrés y la herramienta Yslow para hacer pruebas de carga.
Con el sistema casi terminado ejecute dichas pruebas.